安全计划

Safety Plan

依据 IEC 61508-1:2010 第6条款（功能安全管理）

产品：电磁流量计   目标 SIL 2  |  HFT = 0  |  低要求模式

文件编号：SP-EMF-001   版本：1.0  |  日期：YYYY-MM-DD

引言

本文档定义电磁流量计功能安全管理体系，规定了为实现和维持功能安全所需的管理活动、组织和程序。

- 标准依据：IEC 61508-1:2010 第6.1条款（目标——规定功能安全管理的职责和活动）

- 标准依据：IEC 61508-1:2010 第6.2.18条款（管理活动应用于总体生命周期各阶段）

目的与范围

本安全计划覆盖电磁流量计从概念阶段到退役的完整总体安全生命周期，适用于所有参与产品开发、验证、确认、生产和维护的组织和人员。

规范性引用文件

- IEC 61508-1:2010 第1部分：通用要求

- IEC 61508-2:2010 第2部分：E/E/PE安全相关系统的要求

- IEC 61508-3:2010 第3部分：软件要求

- ISO 9001:2015 质量管理体系

功能安全政策与策略

标准依据：IEC 61508-1:2010 第6.2.2条款

功能安全政策：本公司承诺产品设计开发全过程遵循IEC 61508标准要求，建立并维护功能安全管理体系。
功能安全策略包括：
1) 所有安全相关产品开发须遵循功能安全生命周期模型
2) 安全完整性等级(SIL)目标的确定须经危害与风险分析
3) 验证与确认活动独立于设计开发团队
4) 人员能力须经评估和记录
5) 配置管理和变更控制覆盖所有安全生命周期产出物，包括：

- 对功能安全的承诺声明（管理层签字）

- 实现功能安全的方法论（本产品采用IEC 61508-2 Route 1_S合规路径）

- 安全文化的建立和维护措施

- 政策和策略的传达机制（培训、内部发布、管理评审）

- 策略达成情况的评估方法（内部审核、管理评审、认证审核）

组织与职责

标准依据：IEC 61508-1:2010 第6.2.1条款（指定功能安全总负责人）、第6.2.3条款（识别所有责任人和部门）

| 角色 | 职责 | 任职要求 | 任命 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能安全经理 | 总体负责功能安全的实现与维护；协调各阶段安全活动；管理与其他组织的接口；确保本安全计划的执行。 | IEC 61508相关知识；5年以上功能安全经验；TUV/EXIDA认证优先 | [填写姓名] |
| 硬件开发负责人 | 负责硬件安全生命周期活动；确保硬件设计满足安全需求(HSR)；提交硬件安全文档进行验证审查。 | 模拟/数字电路设计经验；EMC设计知识；IEC 61508硬件要求 | [待任命] |
| 软件开发负责人 | 负责软件安全生命周期活动(V模型)；确保软件设计满足SWSR；管理编码规范和静态分析。 | 嵌入式C开发经验；MISRA C知识；软件安全工程 | [待任命] |
| 验证工程师 | 执行各阶段验证活动（评审/分析/测试）；编制验证报告；跟踪验证发现项的关闭。独立于开发团队。 | 测试工程经验；IEC 61508验证方法；测试工具使用 | [待任命] |
| FMEA/FMEDA分析师 | 执行系统FMEA和元器件FMEDA；确定SFF/DC/PFDavg；维护失效数据库。 | 可靠性工程经验；FMEA/FMEDA方法论；失效数据分析 | [待任命] |
| 配置管理员 | 维护安全相关配置项的版本控制；管理变更请求和变更记录。 | 配置管理工具经验（如SVN/Git） | [待任命] |

沟通程序

标准依据：IEC 61508-1:2010 第6.2.4条款

信息沟通机制：
1) 项目启动会：明确各方角色、职责、沟通渠道
2) 周例会：跟踪进展、识别问题
3) 阶段评审会：里程碑节点正式评审
4) 异常事件通报：48小时内通知相关方
5) 沟通记录归档：会议纪要、邮件、评审记录：

- 定期项目会议（频率：[周/双周]，参与人：[角色列表]，输出：会议纪要）

- 文档传递与审批流程（使用文档管理系统[如SVN/SharePoint]，审批电子化）

- 安全关键问题的上报和升级机制（从工程师到安全经理到管理层）

- 与供应商/外协方的接口沟通（合同要求、技术交底、验收标准）

建议跟踪与解决

标准依据：IEC 61508-1:2010 第6.2.5条款

建议跟踪和解决程序：
1) 来源：危害与风险分析、设计评审、验证测试、用户反馈
2) 记录：每条建议分配唯一编号，记录来源、日期、内容
3) 评估：安全经理评估影响范围和优先级
4) 分配：指定负责人和截止日期
5) 跟踪：定期审查状态(开放/进行中/已解决/已关闭)
6) 关闭：解决方案须经验证确认后方可关闭：

- 危害与风险分析（文档1-6）中的建议项

- 功能安全评估（认证机构）提出的不符合项和建议

- 验证活动中发现的不符合项

- 确认（Validation）活动中的偏差

- 配置管理审计发现

- 事件报告和分析

使用工具：问题跟踪系统（如JIRA/Redmine）。每个建议项分配唯一ID、负责人、优先级和截止日期。

危害事件分析与报告

标准依据：IEC 61508-1:2010 第6.2.6条款

危害事件分析程序：
1) 事件报告：发现危害事件后24小时内提交初步报告
2) 初步分析：48小时内确定事件范围和直接原因
3) 根因分析：使用FTA/FMEA方法确定根本原因
4) 影响评估：评估对安全功能的影响(是否导致危险失效)
5) 纠正措施：制定并实施纠正和预防措施
6) 有效性验证：验证措施有效性后关闭：

- 事件记录方式（事件报告表模板见附录X）

- 根因分析方法（如5-Why、鱼骨图、FTA）

- 纠正措施制定和验证

- 经验教训库维护——防止同类事件重复发生

功能安全审计

标准依据：IEC 61508-1:2010 第6.2.7条款

| 审计类型 | 频率 | 执行人 | 独立性 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段审计 | 每个安全生命周期阶段结束时 | 功能安全经理指定 | 独立于开发人员 | 审计报告+不符合项清单 |
| 年度审计 | 每年一次 | 独立部门/外部 | 独立部门 | 全面审计报告 |
| 专项审计 | 重大变更/事件时 | 按需指定 | 视情况而定 | 专项审计报告 |

变更管理

标准依据：IEC 61508-1:2010 第6.2.8条款

修改程序：
1) 变更申请：提交变更申请表，描述变更内容和原因
2) 影响分析：评估变更对安全功能的影响(功能安全影响分析)
3) 审批：安全经理审批
4) 实施：按批准的方案实施
5) 回归验证：变更后执行相关验证测试
6) 文档更新：更新受影响的所有安全文档
7) 配置管理：记录变更历史：

- 变更发起——填写变更申请表，描述变更内容和原因

- 影响分析——评估变更对功能安全的影响范围（硬件/软件/文档/安全参数）

- 审批流程——功能安全经理+受影响模块的负责人联合审批

- 实施与回归验证——变更后执行相关验证活动确认安全功能未受影响

- 文档更新——同步更新受影响的安全文档（需求/设计/测试/手册）

安全信息维护

标准依据：IEC 61508-1:2010 第6.2.9条款

文件配置管理：
1) 所有安全相关文档(计划/需求/设计/测试报告)须纳入配置管理
2) 文件命名遵循文件编号规则(如SP-EMF-001)
3) 版本号格式：主版本.次版本(如V1.0, V1.1)
4) 变更记录：每次变更记录变更日期、内容、作者
5) 信息存储在配置管理系统中，定期审查更新：危害和危害事件清单、安全功能清单、E/E/PE安全相关系统描述。信息存储在[系统名称]中，定期审查更新。

配置管理

标准依据：IEC 61508-1:2010 第6.2.10条款

| 配置项类别 | 纳入时机 | 管理方式 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全需求文档 | 首次发布时 | 版本号控制（主版本.次版本）；变更历史记录；基线建立 | SVN/Git |
| 设计文档（HDL/SDL） | 设计完成时 | 版本号控制；与需求建立追溯链接 | SVN/Git |
| 原理图/PCB文件 | 设计冻结时 | 版本号+日期；ECN工程变更通知流程 | Altium Vault |
| 源代码 | 首次提交时 | Git分支管理；Tag标记发布版本；提交必须关联变更单 | Git |
| 测试计划/报告 | 发布时 | 版本号；与需求/设计版本的对应关系记录 | SVN/Git |
| 安全手册 | 发布时 | 版本号；随产品Release版本发布 | SVN/Git |

能力管理

标准依据：IEC 61508-1:2010 第6.2.13-15条款

| 能力要求维度 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 培训 | 所有参与安全生命周期的人员应接受IEC 61508基础培训（至少16学时）。关键岗位（安全经理/分析师）应接受高级培训并具有TÜV/EXIDA功能安全工程师认证。定期、更新和持续评估培训有效性。 |
| 技术知识 | 硬件团队：模拟/数字电路、EMC、PCB设计、元器件可靠性。软件团队：嵌入式C、MISRA C:2012、RTOS、静态分析。测试团队：测试方法论、HART协议、EMC测试标准。 |
| 经验 | 功能安全经理：5年以上功能安全相关经验。硬件/软件开发负责人：3年以上嵌入式产品开发经验。 |
| 资质 | 相关工程学位（电子/计算机/自动化）。功能安全工程师认证（如TÜV Rheinland FS Engineer）。 |
| 记录 | 所有人员的能力档案应存档（CV、培训证书、认证复印件），定期审查和更新（至少每年一次）。 |

供应商管理

标准依据：IEC 61508-1:2010 第6.2.17条款

供应商要求：
1) 质量体系：供应商应通过ISO 9001认证
2) 元器件可追溯性：提供完整的元器件批次信息和出厂检测报告
3) 变更通知：关键元器件变更(如晶圆厂/封装厂变更)须提前通知
4) 可靠性数据：提供元器件的失效率数据和可靠性测试报告
5) 功能安全：如供应商提供安全相关组件，须提供安全手册：交付满足安全需求规范的产品或服务；具有适当的质量管理体系（如ISO 9001认证）；配合功能安全审计和评估活动。

应急服务

标准依据：IEC 61508-1:2010 第6.2.11条款

电磁流量计作为SIS传感器，不直接涉及应急服务操作。紧急情况下由SIS逻辑控制器执行安全动作。如有需要，提供产品安全状态特征说明给现场应急人员。

管理活动矩阵

以下矩阵将本安全计划中的管理活动映射至各安全生命周期阶段。

| 管理活动 \ 生命周期阶段 | 概念~安全需求 | 设计开发 | 验证确认 | 生产/运维 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能安全政策传达 | X | X | X | X |
| 组织职责确认 | X | X | X |  |
| 沟通程序执行 | X | X | X | X |
| 建议跟踪解决 | X | X | X | X |
| 危害事件分析 | X |  | X | X |
| 功能安全审计 | X | X | X | X |
| 变更管理 | X | X | X | X |
| 安全信息维护 | X | X | X | X |
| 配置管理 |  | X | X | X |
| 能力管理 | X | X | X |  |
| 供应商管理 | X | X |  | X |

文档化与可追溯性

标准依据：IEC 61508-1:2010 第5条款（文档化）、第6.2.12条款

本安全计划涉及的所有程序、记录和报告均应文档化。安全相关文档的统一管理见文档清单（文档管理清单（1-4）），需求追溯矩阵见各阶段对应文档（1-9、HSR 第11节、SWSR 第11节）。