DSM 系列储罐在线自动计量仪

CPU2软件详细设计

中期验收说明 - 冻结快照

V0.1  编制稿

青岛澳邦量器有限责任公司

| 文档信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名 | CPU2软件详细设计中期验收说明 | 日期 | 2026-08-03 |
| 作者 | Codex 协助编制 | 批准 | 待批准 |
| 文档编号 | FX01-SDD-CPU2-M1 | 模版号 | V0.1 |

| 版本记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 摘要 | 作者 | 审批 | 日期 |
| V0.1 | 冻结1个总册和8个现行专业分册，建立中期验收范围、文件身份、版式差异、17个OLE灰框整改、全页检查顺序、证据边界和验收记录。 | Codex 协助整理 | 待中期验收 | 2026-08-03 |

目录

1. 中期验收说明	1

1.1 验收目的	1

1.2 冻结范围	1

1.3 本轮不继续的工作	1

2. 中期交付构成	1

2.1 文件身份与完整性	2

3. 版式基线与当前差异	3

3.1 唯一版式基线	3

3.2 当前已关闭与待关闭项	3

3.3 验收时的视觉硬门禁	3

4. 建议验收顺序	3

4.1 建议验收结论	4

5. 后续工作边界	4

5.1 证据边界	4

6. 中期验收记录	5

中期验收说明

验收目的

本验收包用于冻结CPU2软件详细设计当前阶段成果，供委托方集中检查文档结构、内容覆盖、证据边界、Word版式和流程图可读性。自本包生成后，后续源文档修改不会自动改变本包，验收意见可以按文件名和物理页码稳定定位。

冻结范围

冻结范围为1个总册和8个现行专业分册，共289个物理页、256个正文页、51张可编辑Visio流程图。各分册正文和内部版本保持现行正式维护源不变，本包只增加验收导读、文件顺序、源路径映射和完整性哈希。

本轮不继续的工作

1. 除已完成的17个Word OLE辅助画布整改外，暂停第3分册及后续分册的直接格式硬化，不在本轮继续扩写正文或修改独立Visio源。

2. 不补写批准软件需求、安全需求、目标板、台架、现场、故障注入或认证机构证据。

3. 不改固件、不升版、不暂存、不提交、不推送。

中期交付构成

| 序号 | 分册 | 责任域 | 版本 | 物理页 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 总册 | 文档控制与总体说明 | V0.2 | 10 | 周期13格式硬化完成 |
| 02 | 第1分册 | 总体架构与运行框架 | V0.2 | 17 | 周期13格式硬化完成 |
| 03 | 第2A分册 | 测量与传感器 | V0.4 | 53 | 11张OLE灰框整改完成，待直接格式硬化 |
| 04 | 第2B分册 | 运动位置与编码器 | V0.4 | 29 | 周期13格式硬化完成 |
| 05 | 第3分册 | 通信接口与数据 | V0.2 | 35 | 6张OLE灰框整改完成，待直接格式硬化 |
| 06 | 第4分册 | 参数管理与FRAM持久化 | V0.2 | 28 | 周期13格式硬化完成 |
| 07 | 第5分册 | 故障恢复与安全机制 | V0.2 | 38 | 内容与逐页检查完成，待直接格式硬化 |
| 08 | 第6分册 | 输出控制与硬件服务 | V0.2 | 49 | 内容与逐页检查完成，待直接格式硬化 |
| 09 | 第7分册 | 追踪验证与附录 | V0.2 | 30 | 风险与分页收敛完成，待直接格式硬化 |

文件身份与完整性

下表给出便于人工识别的SHA-256缩略标识；完整64位哈希、正式源路径、冻结副本路径、文件长度和DOCX ZIP校验结果见同目录的文件清单与哈希.json。

| 分册 | 冻结文件 | SHA-256标识 |
| --- | --- | --- |
| 总册 | 01_FX01.CPU2软件详细设计_总册V0.2.docx | BC7B77B2736A7D17...A906C31C31C21300 |
| 第1分册 | 02_FX01.CPU2软件详细设计_第1分册_总体架构与运行框架V0.2.docx | 07D3FD6091F010A6...C16BA7FD11A3092C |
| 第2A分册 | 03_FX01.CPU2软件详细设计_第2A分册_测量与传感器V0.4.docx | BB77ACDA4000DAAB...41CA1180368DC958 |
| 第2B分册 | 04_FX01.CPU2软件详细设计_第2B分册_运动位置与编码器V0.4.docx | 080B4EF1B3448B0F...ACFF52F4837F006B |
| 第3分册 | 05_FX01.CPU2软件详细设计_第3分册_通信接口与数据V0.2.docx | 8ED3D16A963A8BF4...86F570644D26AD59 |
| 第4分册 | 06_FX01.CPU2软件详细设计_第4分册_参数管理与FRAM持久化V0.2.docx | B5D1B5DA3547B0BF...B381BE77D06722CC |
| 第5分册 | 07_FX01.CPU2软件详细设计_第5分册_故障恢复与安全机制V0.2.docx | 149BB3F2476CC7E2...319B480697CE9C76 |
| 第6分册 | 08_FX01.CPU2软件详细设计_第6分册_输出控制与硬件服务V0.2.docx | 63E8D7E0F590B0A1...036D5E50D51F76D9 |
| 第7分册 | 09_FX01.CPU2软件详细设计_第7分册_追踪验证与附录V0.2.docx | 1E19BA520DFF4B88...63F6F89811505B20 |

版式基线与当前差异

唯一版式基线

唯一正式版式基线为FX01.软件详细设计V1.1_一代参考.docx。参考文件SHA-256为D5FE2734A6B274B8D5161F65E186A281FC2FD568F51EAEE61790198A3E9BE475，styles.xml基线为167032C11BB54AA1925824A17484C0DC7DD0B48A35AF17371444CECE61E9F389。styles.xml一致只是必要条件，还必须检查分节栏距、直接单元格边距、页眉页脚、跨页表格、OLE、流程图和最终分页。

当前已关闭与待关闭项

当前4/9份现行Word已完成周期13直接格式硬化。其余分册没有发现已知页面级重叠或裁切故障，但仍保留旧生成链写入的直接单元格边距和封面节720 twip栏距，因此本包是中期验收稿，不是最终版式合格声明。

冻结前已清除第2A分册P42-P52和第3分册P17-P22共17页的浅灰辅助画布外框；Word OLE仅排除画布，独立VSDX哈希不变。9份文档按最终输入完成289/289页复核，全部视觉硬门禁通过。

| 分册 | 直接tcMar数量 | 三节栏距twip | 中期状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总册 | 0 | 425/720/720 | 周期13格式硬化完成 |
| 第1分册 | 0 | 425/720/720 | 周期13格式硬化完成 |
| 第2A分册 | 1502 | 720/720/720 | 11张OLE灰框整改完成，待直接格式硬化 |
| 第2B分册 | 0 | 425/720/720 | 周期13格式硬化完成 |
| 第3分册 | 1247 | 720/720/720 | 6张OLE灰框整改完成，待直接格式硬化 |
| 第4分册 | 0 | 425/720/720 | 周期13格式硬化完成 |
| 第5分册 | 1260 | 720/720/720 | 内容与逐页检查完成，待直接格式硬化 |
| 第6分册 | 1900 | 720/720/720 | 内容与逐页检查完成，待直接格式硬化 |
| 第7分册 | 1581 | 720/720/720 | 风险与分页收敛完成，待直接格式硬化 |

验收时的视觉硬门禁

1. 封面、版本记录、目录、正文三分节、A4页面、页边距、页眉和页脚保持一代参考风格。

2. 不得出现文字、表格、流程图或页脚重叠，不得出现裁切、乱码、灰色画布外框或异常空白页。

3. 跨页表格必须有完整重复表头，不得出现孤立标题、孤立表头、单行表尾或表格越界。

4. 流程图连线不得穿框或压字，标签不得压线，分支和箭头末段必须保留足够净空。

5. 任何实质修改都必须更新目录、整本重排，并从物理第1页重新检查到末页。

建议验收顺序

| 阶段 | 建议检查对象 | 重点 | 意见记录方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本说明和总册 | 范围、责任边界、证据口径 | 文件名+物理页+问题描述 |
| 2 | 第1、2A、2B分册 | 启动调度、测量、传感器、运动和编码器 | 按设计编号或函数名定位 |
| 3 | 第3、4分册 | 板间通信、数据快照、参数和FRAM | 按接口、寄存器或流程图编号定位 |
| 4 | 第5、6分册 | 故障恢复、安全出口、AO、HART、继电器和BSP | 按错误码或设计编号定位 |
| 5 | 第7分册 | 追踪矩阵、重点风险、证据状态和未验证边界 | 按风险或追踪编号定位 |

建议验收结论

1. 通过：同意以本冻结包作为下一阶段继续编制的中期基线。

2. 有条件通过：总体结构可接受，按验收意见清单修订指定分册后继续。

3. 退回修改：结构、内容或版式存在系统性问题，应先修订验收包再继续后续分册。

后续工作边界

收到中期验收意见后，先按意见修订对应源分册，再决定是否恢复周期13格式硬化。如恢复，当前建议顺序为第3分册、第5分册、第7分册、第2A分册、第6分册；全部完成后再进入批准需求映射、跨卷风险关闭和更高层级证据补齐。

证据边界

本中期包可以证明指定Word文件的身份、结构、静态内容和已有版式检查状态。它不证明真实RS485、UART/DMA、FRAM掉电、编码器、电机、传感器、4-20 mA、HART、继电器、目标板、台架、现场、故障注入或SIL认证通过。

中期验收记录

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 验收人 |  |
| 验收日期 |  |
| 验收结论 | 通过 / 有条件通过 / 退回修改 |
| 总体意见 |  |
| 优先修改分册 |  |
| 签字或确认记录 |  |